.....................................

(pieczęć Wykonawcy)

Znak sprawy:

PNBT/3/2013

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną:

- Modernizację nawierzchni alejek na botanicznej ścieżce dydaktycznej przy siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

- Wykonanie wejścia do siedziby Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

- Utwardzenie terenu pod toalety na Terenowej Bazie Edukacyjnej w miejscowości Bachorze.

Ja ……………………………………………………………………....................................................

(imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

………………………………………………………………………………………………………....

(nazwa firmy, ulica, miejscowość, telefon, faks, email)

oświadczam, że:

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami wskazanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej za cenę:

netto .……….....………..........…	zł

(słownie) ……………………………………..................................…………………....…........ zł

VAT .…….% ....…………....….	zł

(słownie) ……………………………………..................................…………………....…........ zł

brutto .………….…...........…….	zł

(słownie) ……………………………………..................................…………………....…........ zł

- cena oferty brutto musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza);

- stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wyrażona w procentach;

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia;

- Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty;

- w przypadku błędów w obliczeniu ceny oferty. Błędne obliczenie iloczynów lub błędne sumowanie, Zamawiający przyjmie za właściwą wartość cenę jednostkową brutto i na tej podstawie dokona poprawienia omyłek rachunkowych.

  - Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń, uznaję się związanym określonymi w niej zasadami postępowania oraz otrzymałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty.

  - Powyższe ceny zawierają wszystkie koszty z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Zapoznałem się z przedstawionym wzorem umowy, nie wnoszę do niej żadnych uwag
 i w przypadku wyboru oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach w niej
 określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do dnia: 20 sierpnia 2013 r.

  - Uznaję się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

  - Do formularza ofertowego załączam załączniki wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………………………………					………………………………….

(miejscowość, data)								(podpis i pieczęć Wykonawcy

Zał. nr 3 do SIWZ

....................................

(pieczęć Wykonawcy)

Znak sprawy:

PNBT/3/2013

OŚWIADCZENIE art. 22 ust. 1 Ustawy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną:

- Modernizację nawierzchni alejek na botanicznej ścieżce dydaktycznej przy siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

- Wykonanie wejścia do siedziby Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

- Utwardzenie terenu pod toalety na Terenowej Bazie Edukacyjnej w miejscowości Bachorze.

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

................................................................................................................................................................

(nazwa składającego ofertę)

................................................................................................................................................................

(adres: ulica, miejscowość, telefon/faks, email)

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia

- samodzielnie*

- polegając na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów*

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

*niewłaściwe skreślić

…………………………………					………………………………….

(miejscowość, data)								(podpis i pieczęć Wykonawcy

Zał. nr 4 do SIWZ

....................................

(pieczęć Wykonawcy)

Znak sprawy:

PNBT/3/2013

OŚWIADCZENIE art. 24 ust. 1 Ustawy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną:

- Modernizację nawierzchni alejek na botanicznej ścieżce dydaktycznej przy siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

- Wykonanie wejścia do siedziby Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

- Utwardzenie terenu pod toalety na Terenowej Bazie Edukacyjnej w miejscowości Bachorze.

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

................................................................................................................................................................

(nazwa składającego ofertę adres ulica, telefon/faks, e-mail)

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.

…………………………………					………………………………….

(miejscowość, data)								(podpis i pieczęć Wykonawcy

Zał. nr 5 do SIWZ

....................................

(pieczęć Wykonawcy)

Znak sprawy:

PNBT/3/2013

OŚWIADCZENIE

Wykaz podmiotów - Podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zadania 
o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną:

- Modernizację nawierzchni alejek na botanicznej ścieżce dydaktycznej przy siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

- Wykonanie wejścia do siedziby Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

- Utwardzenie terenu pod toalety na Terenowej Bazie Edukacyjnej w miejscowości Bachorze.

| Lp. | Zakres zamówienia, który będą realizować Podwykonawcy |
| --- | --- |

Uwaga: w przypadku braku podwykonawców należy wpisać „nie dotyczy”

…………………………………					………………………………….

(miejscowość, data)								(podpis i pieczęć Wykonawcy

Zał. nr 6 do SIWZ

....................................

(pieczęć Wykonawcy)

Znak sprawy:

PNBT/3/2013

#### WYKAZ

#### ROBÓT O PODOBNYM CHARAKTERZE I ZŁOŻONOSCI

#### WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną:

- Modernizację nawierzchni alejek na botanicznej ścieżce dydaktycznej przy siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

- Wykonanie wejścia do siedziby Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

- Utwardzenie terenu pod toalety na Terenowej Bazie Edukacyjnej w miejscowości Bachorze.

Oświadczam, że reprezentowana przez ze mnie firma zrealizowała w okresie ostatnich 5 lat następujące roboty o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia tj. modernizacji lub budowy ścieżek dla pieszych o wartości nie mniejszej niż 80 tys. zł brutto każda.

| Lp. | Nazwa firmy i adres Zamawiającego | Rodzaj i zakres rzeczowy zamówienia | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę | Czas realizacji od …. do .... początek - koniec data, m-c, rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu dołączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. robót.

…………………………………					………………………………….

(miejscowość, data)								(podpis i pieczęć Wykonawcy

Zał. nr 7 do SIWZ

....................................

(pieczęć Wykonawcy)

Znak sprawy:

PNBT/3/2013

(WZÓR)

##### UMOWA NR ………

zawarta w dniu ……................……….

pomiędzy

Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie”, ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy, 
NIP 5552105596, REGON 221580414, reprezentowanym przez Dyrektora – mgr inż. Janusza Kochanowskiego, przy kontrasygnacie Głównego księgowego – mgr Joanny Miszewskiej, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

………………………………….......................……………………………………………………….

………………………………….............………………………….........…………………………….,

reprezentowanym przez ................................................................, zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy PNBT/3/2013, zgodnie z art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, 
poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271, 1529) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, do wykonania robót budowlanych, obejmujących:

- modernizację nawierzchni alejek na botanicznej ścieżce dydaktycznej przy siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie;

- wykonanie wejścia do siedziby Parku Narodowego „Bory Tucholskie”;

- utwardzenie terenu pod toalety na Terenowej Bazie Edukacyjnej w miejscowości Bachorze.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- dokumentacją projektową, którą stanowią:

      - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

      - przedmiar robót.

- ofertą złożona w dniu .........................;

- zasadami wiedzy technicznej.

- Przedmiot umowy będzie wykonany z materiałów zakupionych przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zakupem materiałów i ich transportem na teren robót.

- Materiały zdemontowane z alejek na budowanej ścieżce dydaktycznej pozostają własnością Parku i Wykonawca zobowiązuje się złożyć je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 20.08.2013 r.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych;

- odebrania przedmiotu umowy zgodnie z terminem ich realizacji;

- terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Zamawiający oświadcza, że do uzgodnień technicznych, organizacyjnych i nadzoru wyznacza …………….........................…………

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał – środki, maszyny i urządzenia, doświadczenie oraz wykwalifikowany i uprawniony personel niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego dokumentację projektową dotyczącą realizacji budowy.

- Wykonawca od chwili przejęcia terenu robót aż do chwili oddania przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca jest zobowiązany:

- zabezpieczyć teren robót, łącznie z zabezpieczeniem instalacji, urządzeń na terenie robót przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac;

- zapewnić wykonywanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia;

- posiadać polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją umowy na kwotę minimum 150.000,00 zł;

- wykonywać przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 
w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu atesty, certyfikaty zgodnie z PN 
lub aprobatą techniczną na użyte materiały przed ich wbudowaniem czy zastosowaniem;

- zapewnić na własny koszt transport odpadów do miejsca ich wykorzystywania 
lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- dbać o porządek na terenie robót oraz utrzymanie tego terenu w należytym stanie;

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie robót;

- usunąć wszelkie usterki i wady stwierdzone przez nadzór w trakcie trwania robót, 
w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych oraz okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin zakończenia robót;

- terminowo wykonać i przekazać do eksploatacji przedmiot umowy;

- uporządkować teren robót po zakończeniu prac oraz przywrócić na własny koszt do stanu pierwotnego uszkodzone lub zniszczone tereny zielone, drogi dojazdowe, nawierzchnie lub instalacje.

- § 4

- Zakres rzeczowy robót obejmuje: ....................................

- Wykonawca oświadcza, że w zakresie robót................................................................................... realizację umowy powierzy podwykonawcom.

- Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca zwróci się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy, zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców w formie pisemnej.

- Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę z podwykonawcą, która powinna w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy, które należy przedłożyć w terminie 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie może zgłosi na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy 
z podaniem uzasadnienia

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy.

- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców zastosowanie ma art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- Przed każdorazowym wystawieniem faktury Wykonawca obowiązany jest wykazać, iż dokonał płatności z tytułu wykonanych robót na rzecz podwykonawców.

- W przypadku powstania odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, opartej na art. 6471 Kodeksu cywilnego Zamawiający po dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawców ma prawo do potrącenia zapłaconych kwot z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo wnieść sprzeciw do Wykonawcy dotyczący wskazanego podwykonawcy albo żądać zmiany podwykonawcy.

- § 5

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% całkowitej ceny oferty brutto tj. ............... złotych w jednej z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie wnoszone jest w ...............................................

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu środki zostaną zdeponowane na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni po wykonaniu umowy;

- 30% nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Przyjmuje się okres rękojmi za wady 3 lata.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 6

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, które wynosi:

- wartość netto:	 ……............……. zł

słownie: …………………………………………...................................……………

- VAT:		……............……. zł

słownie: …………………………………………...................................……………

- wartość brutto: ……............……. zł

słownie: …………………………………………...................................……………

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją ww. robót 
w tym zakup i dostawę materiałów do realizacji umowy, robociznę, ubezpieczenie, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowania terenu robót, koszty utrzymania).

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie stanowi podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego ww. umowie.

§ 7

- Podstawą do zapłaty za wykonanie ww. robót będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony Protokół odbioru końcowego.

- Płatność będzie dokonana na postawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalno-prawnym faktury VAT.

- Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego wypłacane są środki.

§ 8

- Odbiór wykonania robót dokonywany będzie w następujący sposób:

- odbiór końcowy – na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę i pisemnego protokołu odbioru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
i Zamawiającego;

- termin odbioru końcowego, Wykonawca zgłasza na piśmie bezpośrednio Zamawiającemu 
w sekretariacie w siedzibie Parku w Charzykowach, ul. Długa 33.

- Zamawiający może odmówić dokonania odbioru w przypadku stwierdzenia wad w czasie
odbioru. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich usunięcie na koszt Wykonawcy i przystąpić do dokonania odbioru po stwierdzeniu usunięcia wad.

- Data odbioru końcowego stwierdzona w protokole odbioru końcowego stanowi datę
wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy bez konieczności uprzedniego występowania na drogę postępowania sądowego o uzyskanie stosownego upoważnienia.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- opóźnienia w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu ustalonego zakończenia robót;

- brak ustosunkowania się do zgłoszonych wad w terminie określonym w § 11 ust. 5 umowy 
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy dzień opóźnienia;

- opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 
- w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dni wyznaczonego na usunięcie wad;

- odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6;

- Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 6.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6.

- Strony zastrzegają prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa szkody.

§ 10

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 10 dni;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z umową.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony na koszt tej strony, z której itp. winy nastąpiło odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu w terminie 7 dni od daty odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu 
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Na wszystkie wykonane prace objęte umową i na materiały użyte do ich wykonania Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 5 lat.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia protokolarnego odbioru wykonanych prac.

- W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę ww. robót 
o zauważonych usterkach.

- Wykonawca robót zobowiązuje się w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia ustosunkować się do zgłoszonych wad i ustalić z Zamawiającym termin ich usunięcia.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
z tytułu gwarancji.

§ 12

Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy ze względu na zaistniałe, niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności w tym prawne, ekonomiczne lub techniczne, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkujące brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

§ 13

- Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych 
w związku realizacją niniejszej umowy.

§ 14

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy

Zamawiający								Wykonawca

Załączniki do umowy:

1. Protokół odbioru końcowego (wzór).

2. Formularz oferty Wykonawcy.

3. Kosztorys ofertowy – zgodny z załącznikiem do oferty przetargowej.

Zał. nr 1 do Umowy

..................................

(pieczęć Wykonawcy)

Znak sprawy:

PNBT/3/2013

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO - WZÓR

Umowa nr ....................................................... z dnia ......................................

- Protokół sporządzono w dniu...............................................................................

- Komisja w składzie:

1) ........................................................

2) ........................................................

3) ........................................................

4) ........................................................

dokonała odbioru przedmiotu zamówienia:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Komisja dokonuje odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag i stwierdza, że zostały wykonane w terminie, zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i pozostałymi postanowieniami umowy

lub*

Komisja odmawia odbioru przedmiotu zamówienia w związku z następującymi uwagami i zastrzeżeniami:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* niewłaściwe skreślić

Podpisy komisji:

- .....................................

- .....................................

- .....................................

- .....................................

Protokół zatwierdził:

Zał. nr 8 do SIWZ

......................................

(pieczęć Wykonawcy)

Znak sprawy:

PNBT/3/2013

INFORMACJA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną:

- Modernizację nawierzchni alejek na botanicznej ścieżce dydaktycznej przy siedzibie Parku Narodowego „ Bory Tucholskie”.

- Wykonanie wejścia do siedziby Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

- Utwardzenie terenu pod toalety na Terenowej Bazie Edukacyjnej w miejscowości Bachorze.

informuję, że należę do grupy kapitałowej* o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy oraz składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

lub

nie należę do grupy kapitałowej* o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy.

Uwaga:

*niewłaściwe skreślić

…………………………………					………………………………….

(miejscowość, data)								(podpis i pieczęć Wykonawcy