.....................................							.....................................

(pieczęć Wykonawcy)					                                      	      (miejscowość i data)

OFERTA

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres:

Telefon: 			 NIP: 				 REGON:

Uwagi

- Cena oferty brutto musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza).

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia oraz na termin wykonania zadania. W związku z powyższym zaleca się bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

- Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wyrażona w procentach.

- Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.

- W przypadku błędów w obliczeniu ceny oferty, błędnego obliczenia iloczynów lub błędnego sumowania, Zamawiający przyjmie za właściwą wartość cenę jednostkową brutto i na tej podstawie dokona poprawienia omyłek rachunkowych.

Wykonawca wypełnia tylko pola, które dotyczą składanej przez niego oferty. Jeżeli składa ofertę tylko na jedno z zadań, pozostałe powinien przekreślić.

My niżej podpisani:

...........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................................................................

nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Ochrona ekosystemów leśnych 
w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” w 2016 roku poprzez regulację zagęszczenia drzewostanów sosnowych zgodnie z przyjętymi zapisami w planie ochrony Parku zgodnie 
z wymaganiami określonymi w SIWZ składam ofertę przetargową na wykonanie usług z ww. zakresu w następujących zadaniach:

ZADANIE NR 1

Oferowana cena brutto za wykonanie pozyskania i zrywki 1m3 drewna z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia wynosi ……………………… zł

słownie:……………………………………………………………….............................................

VAT ............%

Zobowiązujemy się wykonać ww. zamówienie w ciągu....................dni roboczych.

ZADANIE NR 2

Oferowana cena brutto za wykonanie pozyskania i zrywki 1m3 drewna z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia wynosi ……………………… zł

słownie:……………………………………………………………….............................................

VAT ............%

Zobowiązujemy się wykonać ww. zamówienie w ciągu....................dni roboczych.

ZADANIE NR 3

Oferowana cena brutto za wykonanie pozyskania i zrywki 1m3 drewna z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia wynosi ……………………… zł

słownie:……………………………………………………………….............................................

VAT ............%

Zobowiązujemy się wykonać ww. zamówienie w ciągu....................dni roboczych.

- Akceptujemy warunki płatności określone w Istotnych postanowieniach umowy tj. m.in. płatność w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia poprawnie wystawionej faktury Zamawiającemu.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

...........................................................................................................................................................................................

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę tj. prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub konsorcjum)

5. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w Ofercie na stronach nr od.................do............. – niniejsza Oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, określonymi 
w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą Ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy adres Wykonawcy:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszej Oferty są:

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................

4.....................................................................................................................................................

5.....................................................................................................................................................

6.....................................................................................................................................................

7.....................................................................................................................................................

8.....................................................................................................................................................

9.....................................................................................................................................................

10...................................................................................................................................................

Oferta zawiera ponumerowane strony od........do.......

*niepotrzebne skreślić

................................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona ekosystemów leśnych w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” w 2016 roku poprzez regulację zagęszczenia drzewostanów sosnowych zgodnie 
z przyjętymi zapisami w planie ochrony Parku

- Regulację zagęszczenia drzewostanów podzielono na trzy zadania:

- Zadanie 1 wykonywane będzie na terenie Obwodu Ochronnego Bachorze 
w następujących oddziałach:

- oddział 122 a

Masa surowca średniowymiarowego przewidziana do pozyskania w III klasie wieku w 05 stopniu trudności wynosi 94 m3. Masa do zrywki w I strefie trudności wynosi 94 m3 przy czym w odległości do 100 m przewiduje się zrywkę - 100 % pozyskanej masy.

- oddział 122 b

Masa surowca średniowymiarowego przewidziana do pozyskania w III klasie wieku w 05 stopniu trudności wynosi 165 m3. Masa do zrywki w I strefie trudności wynosi 165 m3 przy czym, w odległości do 100 m przewiduje się zrywkę 80 % pozyskanej masy, 
w odległości od 101 – 200 m – 20 % pozyskanej masy.

- oddział 122  c

Masa surowca średniowymiarowego przewidziana do pozyskania w III klasie wieku w 05 stopniu trudności wynosi 313 m3. Masa do zrywki w I strefie trudności wynosi 313 m3 przy czym, w odległości do 100 m przewiduje się zrywkę - 100 % pozyskanej masy.

- oddział 107 h

Masa surowca średniowymiarowego przewidziana do pozyskania w III klasie wieku w 05 stopniu trudności wynosi 76 m3. Masa do zrywki w I strefie trudności wynosi 76 m3 przy czym, w odległości do 100 m przewiduje się zrywkę - 60 % pozyskanej masy, w odległości od 101-200 m - 40 % pozyskanej masy.

Łączna masa do pozyskania w zadaniu 1 wynosi 648 m3, do zrywki 648 m3.

- Zadanie 2 wykonywane będzie na terenie Obwodu Ochronnego Drzewicz 
w następujących oddziałach:

- oddział 48 f

Masa surowca średniowymiarowego przewidziana do pozyskania w IV klasie wieku w 03 stopniu trudności wynosi 154 m3. Masa do zrywki w I strefie trudności wynosi 154 m3 przy czym w odległości do 100 m przewiduje się zrywkę - 90 % pozyskanej masy, w odległości od 101-200 m - 10 % pozyskanej masy.

- oddział 52 a

Masa surowca średniowymiarowego przewidziana do pozyskania w IV klasie wieku w 03 stopniu trudności wynosi 438 m3. Masa do zrywki w I strefie trudności wynosi 438 m3 przy czym, w odległości do 100 m przewiduje się zrywkę 40 % pozyskanej masy, 
w odległości od 101 – 200 m – 60 % pozyskanej masy.

Łączna masa do pozyskania w zadaniu 2 wynosi 592 m3, do zrywki 592 m3.

- Zadanie 3 wykonywane będzie na terenie Obwodu Ochronnego Dębowa Góra 
w następujących oddziałach:

- oddział 153 f

Masa surowca średniowymiarowego przewidziana do pozyskania w III klasie wieku w 05 stopniu trudności wynosi 46 m3. Masa do zrywki w I strefie trudności wynosi 46 m3 przy czym w odległości do 100 m przewiduje się zrywkę - 100 % pozyskanej masy.

- oddział 153 g

Masa surowca średniowymiarowego przewidziana do pozyskania w IV klasie wieku w 03 stopniu trudności wynosi 77 m3. Masa do zrywki w I strefie trudności wynosi 77 m3 przy czym, w odległości do 100 m przewiduje się zrywkę 50 % pozyskanej masy, 
w odległości od 101 – 200 m – 50 % pozyskanej masy.

Łączna masa do pozyskania w zadaniu 3 wynosi 123 m3, do zrywki 123 m3.

Ponieważ Park położony jest na ubogich siedliskach borowych, dlatego też, przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie lustracji terenowej drzewostanów przewidzianych do pozyskania i zrywki. Termin lustracji terenowej Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym.

- Prace związane z cięciami polegają na ścince drzew wyznaczonych przez konserwatora danego obwodu ochronnego.  Ścięte drzewo musi być następnie okrzesane oraz wyrobione na odpowiednie sortymenty. Ścinkę, okrzesanie i wstępną manipulację surowca należy wykonać przy pniu. Za terminy realizacji zadania oraz nadzór nad pracami odpowiadają konserwatorzy obwodów ochronnych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania pozyskania drewna przy użyciu maszyn wielooperacyjnych. Wyróbka sortymentów musi być wykonana przy pniu.

- Prace związane ze zrywką drewna polegają na mechanicznym przetransportowaniu sortymentów wyrobionych z ściętego drzewa, z danego wydzielenia, do miejsca wyznaczonego przez konserwatora nadzorującego daną pozycję cięć.  Zrywka drewna obejmuje załadunek drewna na środek transportu oraz transport po wyznaczonych szlakach zrywkowych. Zerwane drewno średniowymiarowe Wykonawca segreguje osobno dla poszczególnych sortymentów układając je w stosy na legarach w celu zabezpieczenia drewna przed deprecjacją.

Stosy należy układać z 5% nadmiarem wysokości. Stosy powinny mieć dolna i górna płaszczyznę poziome, (w terenie pochyłym równoległe do powierzchni terenu) zaś czoła równe i pionowe. Podczas prowadzenia prac zrywkowych Wykonawca nie może kaleczyć drzew pozostających w drzewostanie, w związku z tym drzewa rosnące przy zakrętach szlaku zrywkowego powinny być zabezpieczone przymocowanymi kawałkami drewna. Długość całego zestawu zrywkowego – ciągnik i wóz zrywkowy nie powinna przekraczać 7 m i nie powinna być szersza niż 1,8 m. Po zakończeniu prac zrywkowych na danej powierzchni Wykonawca zobowiązany jest naprawić uszkodzenia na użytkowanych przez siebie szlakach zrywkowych przywracając je do stanu nie gorszego niż stan zastany przed rozpoczęciem prac.

- Przed przystąpieniem do prac pozyskania i zrywki należy skontaktować się 
z konserwatorami obwodów ochronnych, na których terenie wykonywane są prace.

- Za wyznaczenie przebiegu tras zrywkowych, terminów zrywki, oraz merytoryczny nadzór nad pracami odpowiada konserwator leśnego obwodu ochronnego.

- Na powierzchniach roboczych, na których prowadzi się ścinkę, obalanie i wyróbkę drewna pilarką, musi przebywać co najmniej dwóch pracowników, mających możliwość kontaktowania się. W żadnym przypadku nie może to być osoba przypadkowa, która nie uczestniczy w procesie pracy.

- Poszczególne prace i czynności wymienione w opisie przedmiotu zamówienia należy wykonywać zgodnie z:

1) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
      bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu
      gospodarki leśnej (Dz. U Nr 161, poz. 1141),

2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
      w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.  Nr 169, poz.
      17650  z późn. zm.),

3) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie 
       szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58,

poz. 404 ze późn. zm.),

4) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony
      przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7
      czerwca 2010 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

5)  Ustawą o ochronie roślin z dnia 18.12.2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 
      621 z późn. zm.),

6) Kodeksem Pracy Dział X Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, oraz wskazówkami 
      i ustaleniami instruktażowymi przekazywanymi przez nadzorujących pracę 
      konserwatorów leśnych obwodów ochronnych oraz terenowych pracowników

Służby Parku.

8. Odbiór ilościowo - jakościowy prac dokonany będzie przez konserwatorów poszczególnych obwodów ochronnych na druku protokołu odbioru. Protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną przez Wykonawcę usługę. Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury.

Zestawienie tabelaryczne prac w I półroczu 2016 roku w zakresie:

Pozyskania i zrywki drewna

Zadanie 1

| Lokalizacja | Pozyskanie drewna |  | Odległość zrywki w % pozyskaniu masy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwód ochronny Oddział, pododdział | Stopień trudności Klasa wieku | masa m3 | 100 mb | 101-200 mb | 201-300 mb |
|  |  | surowiec średnio-wymiarowy | surowiec średnio-wymiarowy | surowiec średnio-wymiarowy | surowiec średnio-wymiarowy |
| Bachorze |  |  |  |  |  |
| 122 a | 05 III klasa wieku | 94 | 100 | - | - |
| 122 b | 05 III klasa wieku | 165 | 80 | 20 | - |
| 122 c | 05 III klasa wieku | 313 | 100 | - | - |
| 107 h | 05 III klasa wieku | 76 | 60 | 40 | - |
| Razem masa |  | 648 |  |  |  |

Zadanie 2

| Lokalizacja | Pozyskanie drewna |  | Odległość zrywki w % pozyskaniu masy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwód ochronny Oddział, pododdział | Stopień trudności Klasa wieku | masa m3 | 100 mb | 101-200 mb | 201-300 mb |
|  |  | surowiec średnio-wymiarowy | surowiec średnio-wymiarowy | surowiec średnio-wymiarowy | surowiec średnio-wymiarowy |
| Drzewicz |  |  |  |  |  |
| 48 f | 03 IV klasa wieku | 154 | 90 | 10 | - |
| 52 a | 03 IV klasa wieku | 438 | 40 | 60 | - |
| Razem masa |  | 592 |  |  |  |

Zadanie 3

| Lokalizacja | Pozyskanie drewna |  | Odległość zrywki w % pozyskaniu masy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwód ochronny Oddział, pododdział | Stopień trudności Klasa wieku | masa m3 | 100 mb | 101-200 mb | 201-300 mb |
|  |  | surowiec średnio-wymiarowy | surowiec średnio-wymiarowy | surowiec średnio-wymiarowy | surowiec średnio-wymiarowy |
| Dębowa Góra |  |  |  |  |  |
| 153 f | 05 III klasa wieku | 46 | 100 | - | - |
| 153 g | 03 IV klasa wieku | 77 | 50 | 50 | - |
| Razem masa |  | 123 |  |  |  |

załącznik nr 2 do SIWZ

.....................................							.....................................

(pieczęć Wykonawcy)					                                      	      (miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę ekosystemów leśnych w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” w 2016 roku poprzez regulację zagęszczenia drzewostanów sosnowych zgodnie z przyjętymi zapisami w planie ochrony Parku

Ja (imię i nazwisko)...........................................................................................................................

reprezentując firmę:

...........................................................................................................................................................

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniam warunki udziału 
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907, z późn. zm.):

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

załącznik nr 3 do SIWZ

.....................................							.....................................

(pieczęć Wykonawcy)					                                      	      (miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę ekosystemów leśnych w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” w 2016 roku poprzez regulację zagęszczenia drzewostanów sosnowych zgodnie z przyjętymi zapisami w planie ochrony Parku

Ja (imię i nazwisko)...........................................................................................................................

reprezentując firmę:

...........................................................................................................................................................

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907, z późn. zm.).

................................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

załącznik nr 4 do SIWZ

.....................................							.....................................

(pieczęć Wykonawcy)					                                      	      (miejscowość i data)

ZOBOWIĄZANIE O WSPÓŁPRACY

........................................................................

Nazwa podmiotu zobowiązanego

Niniejszym zobowiązuję się do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

...........................................................................................................................................................

(podać jakich, określić zakres)

...........................................................................................................................................................

(sposób wykorzystania zasobów)

...........................................................................................................................................................

(charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem)

...........................................................................................................................................................

(zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia)

przy realizacji zamówienia publicznego na ochronę ekosystemów leśnych w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” w 2016 roku poprzez regulację zagęszczenia drzewostanów sosnowych zgodnie z przyjętymi zapisami w planie ochrony Parku.

................................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

załącznik nr 5 do SIWZ

.....................................							.....................................

(pieczęć Wykonawcy)					                                      	      (miejscowość i data)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę ekosystemów leśnych w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” w 2016 roku poprzez regulację zagęszczenia drzewostanów sosnowych zgodnie z przyjętymi zapisami w planie ochrony Parku.

Przedstawiamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku, o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zmian.).

Jeśli nie dotyczy, należy wpisać, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

................................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

załącznik nr 6 do SIWZ

.....................................							.....................................

(pieczęć Wykonawcy)					                                      	        (miejscowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO

Uwaga: załącznik dotyczy tylko wykonawcy reprezentowanego przez pełnomocnika lub 
w sytuacji określonej w art. 23 ust. 2 ustawy Paro zamówień publicznych.

Zarejestrowana nazwa firmy:

...........................................................................................................................................................

Siedziba firmy:

...........................................................................................................................................................

w imieniu, której działa(ją):

...........................................................................................................................................................

Do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę ekosystemów leśnych w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” w 2016 roku poprzez regulację zagęszczenia drzewostanów sosnowych zgodnie z przyjętymi zapisami 
w planie ochrony Parku,

w tym:

1. do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z przetargiem*

2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*

upoważnia się:

...........................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

................................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

załącznik nr 7 do SIWZ

.....................................							.....................................

(pieczęć Wykonawcy)					                                      	        (miejscowość i data)

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę ekosystemów leśnych 
w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” w 2016 roku poprzez regulację zagęszczenia drzewostanów sosnowych zgodnie z przyjętymi zapisami w planie ochrony Parku oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| Lp. | Powierzona dla podwykonawcy część zamówienia |
| --- | --- |

.............................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

UWAGA: W przypadku braku w ofercie niniejszego załącznika, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców

Umowa nr ……/2016

zawarta w dniu ……………..... 2016 r.

pomiędzy:

Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach, ul. Długa 33, 
NIP: 5552105596, REGON: 221580414, reprezentowanym przez mgr inż. Janusza Kochanowskiego – Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a:

………………...............................……………..............………………

NIP:……........….REGON:………………..……........………………………........................................…………….., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

zwanymi dalej łącznie Stronami

W wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907, z późn. zm.) przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia pod nazwą Ochrona ekosystemów leśnych w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” w 2016 roku poprzez regulację zagęszczenia drzewostanów sosnowych zgodnie 
z przyjętymi zapisami w planie ochrony Parku i dokonania przez Zamawiającego 
w dniu ………….. 2016 r. wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierają umowę o treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zleconych przez Zamawiającego prac w ramach zamówienia pod nazwą Ochrona ekosystemów leśnych w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” w 2016 roku poprzez regulację zagęszczenia drzewostanów sosnowych zgodnie 
z przyjętymi zapisami w planie ochrony Parku w zakresie regulacji zagęszczenia drzewostanów (pozyskania i zrywki drewna).

- Wykonawca w zakresie opisanym w ust. 1 zobowiązuje się do wykonania na terenie podległym Zamawiającemu, tj. …………………….. zadania szczegółowo opisanego 
w tabeli:

| Lokalizacja | Pozyskanie drewna |  | Odległość zrywki w % pozyskaniu masy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwód ochronny Oddział, pododdział Zadanie nr…. | Stopień trudności | masa m3 | 100 mb | 101-200 mb | 201-300 mb |
|  |  | sur. S | sur. S | sur. S | sur. S |

§ 2

- Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia ........................ 2016 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminach wskazanych przez Zamawiającego w szczegółowych zleceniach. Szczegółowe zlecenia określają termin zakończenia prac. Terminy określone w zleceniach mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron i których nie można było przewidzieć, np. awaria maszyn, niesprzyjające warunki atmosferyczne. W takim przypadku Wykonawca występuje do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji części przedmiotu umowy. Zmiana terminu realizacji części przedmiotu umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

- Za realizację przedmiotu umowy opisanego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie
w wysokości ....................................... zł brutto (słownie: ........................................................),
z zastrzeżeniem, że kształtujący wysokość wynagrodzenia rozmiar przedmiotu umowy określony jest szacunkowo, w związku z czym podstawę rozliczenia stanowić będą faktycznie wykonane i odebrane prace (ilościowo).

- Zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie obliczone 
w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiście uzyskanej masy.

- W przypadku o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część umowy.

- Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie faktury za wykonanie zadania określonego 
w § 1 ust. 2. W przypadku realizacji przez Wykonawcę więcej niż jednego zadania, wynagrodzenie realizowane będzie na podstawie faktury za każde zadanie.

- Strony dopuszczają możliwość zapłaty wynagrodzenia za wykonanie połowy każdego zadania na podstawie protokołu odbioru częściowego i poprawnie wystawionej faktury. Do rozliczenia należności za wykonane i odebrane prace Strony przyjmują stawki jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy określone w załączniku nr 4 do umowy.

- Zamawiający informuje, iż z powodów niezależnych od Zamawiającego, za które uważa się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności losowe (klęski żywiołowe, ustanie realizacji cięć pielęgnacyjnych) może nastąpić redukcja ilości masy drewna do pozyskania. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za rzeczywiście wykonaną część umowy.

- Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru bez stwierdzonych wad potwierdzający faktycznie wykonane i odebrane prace.

- Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 4

- Prace wymienione w § 1 będą wykonywane zgodnie z treścią umowy, SIWZ, zobowiązaniami określonymi w ofercie i obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami:

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U.  Nr 161, poz. 1141);

- Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 
z późn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U.  Nr 58, poz. 405 
z późn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z 7 czerwca 
2010 r. (Dz. U. z 2010 r. , Nr 109, poz. 719);

- Ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 621 z późn. zm.);

- dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy - na zasadach określonych w Kodeksie Pracy Dział X Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i w aktach wykonawczych.

§ 5

- Prace, o których mowa w § 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie 
z obowiązującymi normami technicznymi oraz przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu.

- Wykonawca z chwilą otrzymania zlecenia szczegółowego rozpoczęcia prac na danej powierzchni leśnej ponosi wyłączną odpowiedzialność za całość prac związanych 
z bezpieczeństwem pracy oraz przestrzeganiem przepisów z zakresu bhp przez osoby przebywające na tej powierzchni.

- Wykonawca zadba o posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień zawodowych swoich pracowników i podwykonawców, przeszkolenia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów ochrony pracy ze szczególnym uwzględnieniem:

- wykonywania wszystkich prac związanych z pozyskaniem drewna na danej powierzchni roboczej w składzie co najmniej dwuosobowym. Osoby pracujące przy pozyskaniu 
i zrywce drewna powinny zachować bezpieczną odległość i utrzymywać stały kontakt wzrokowy;

- nie wprowadzania osób postronnych na powierzchnię, gdzie pozyskuje się i zrywa drewno;

- przestrzegania, aby praca pilarką wykonywana była tylko przez osoby posiadające uprawnienia do obsługi tego sprzętu;

- prowadzenia pozyskania drewna w drzewostanach IV i starszych klas wieku pod warunkiem posiadania na powierzchni roboczej ciągnika zrywkowego, zaprzęgu zrywkowego lub urządzenia linowego do odwieszania drzew zawieszonych;

- wyposażenia w środki ochrony indywidualnej (odzież ochronna) i odzież roboczą oraz apteczkę pierwszej pomocy;

- stosowania bezpiecznych technik pracy określonych instrukcjami obowiązującymi 
w leśnictwie;

- przestrzegania dopuszczalnego czasu pracy w kontakcie z czynnikami szkodliwymi (hałas, wibracja);

- wykonywania pracy w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu innych ludzi przebywających w lesie;

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane 
z realizacją umowy, a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach przy pracy zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Przy pracach z pozyskania drewna Wykonawca zobowiązuje się do manipulacji wyrobionego surowca zgodnie z obowiązującymi normami.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania pozyskania drewna przy użyciu maszyn wielooperacyjnych.

- Przy zrywce drewna średniowymiarowego Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania ciągnika zrywkowego. Długość całego zestawu zrywkowego – ciągnik i wóz zrywkowy, nie powinna przekraczać 7 m i nie powinna być szersza niż 1,8 m.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczania pni drzew przed uszkodzeniami przy pracach zrywkowych oraz stosowania do smarowania układów tnących pilarek łańcuchowych oleju ulegającego biodegradacji w środowisku glebowym i stosowania kanistrów 
z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie oleju i mieszanki paliwowej (przelanie) podczas tankowania pilarki lub mat chłonnych.

- Wykonywanie prac przez Wykonawcę na powierzchniach roboczych odbywa się 
w dniach roboczych obowiązujących w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. Wyjątkowo, w razie konieczności, prace w innych dniach i godzinach, mogą być wykonywane za zgodą i w obecności merytorycznie odpowiedzialnego pracownika Służby Parku.

- Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek właściwego oznaczenia tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie 
i zrywkę drewna, oraz uprzątnięcie tablic po zakończeniu prac. Lokalizacja umieszczenia tablic przed rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z właściwym konserwatorem obwodu ochronnego.

- W przypadku wystąpienia pożaru Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego zaalarmowania o powyższych zdarzeniach Straż Pożarną i Konserwatora Obwodu Ochronnego.

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać czystość na powierzchni roboczej.

- Dojazd do powierzchni roboczych może odbywać się po drogach wyznaczonych przez konserwatora danego obwodu ochronnego, po uprzednim uzyskaniu zgody na wjazd pojazdem mechanicznym na teren Parku. Integralną część umowy stanowi mapka 
z wyznaczonym przez Konserwatora Obwodu Ochronnego dojazdem do oddz.: ......................... stanowiąca załącznik nr 5.

§ 6

- Warunkiem przystąpienia do prac przez Wykonawcę jest zlecenie szczegółowe wystawione przez konserwatora obwodu ochronnego określające zakres, rozmiar, miejsce i termin wykonania przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie za wykonane prace. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Zlecenie szczegółowe wystawione jest w oparciu o zatwierdzone przez Dyrektora Parku wnioski ochronne.

- Zlecenie szczegółowe stanowi protokół przekazania powierzchni, na których Wykonawca wykonywać będzie prace będące przedmiotem umowy.

- Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek prac objętych przedmiotem umowy bez zlecenia szczegółowego.

- Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia szczegółowego zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich znanych mu przeszkodach, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie zlecenia.

- Zamawiający zobowiązuje się:

- wskazać w terenie miejsce wykonywania przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem powierzchni i określeniem zakresu prac;

- przystąpić do odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od zgłoszenia wykonania prac przez Wykonawcę Konserwatorowi Obwodu Ochronnego.

- Odbiór przedmiotu umowy odbywa się sukcesywnie przy udziale obu Stron. Strony sporządzają protokoły odbioru częściowego potwierdzające wykonanie części zadania. Na okoliczność odbioru przedmiotu umowy w zakresie całości każdego zadania Strony sporządzają protokół odbioru końcowego. W przypadku wykonania prac wcześniej niż termin określony w zleceniu Strony mogą sporządzić protokół po dokonaniu odbioru pozyskanego 
i zerwanego drewna. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze istotnych wad w wykonaniu przedmiotu umowy, Strony sporządzą protokół wad według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, 
a Zamawiający wyznaczy Wykonawcy w protokole termin 7 dni na usunięcie wad. Informację o sporządzeniu protokołu stwierdzonych wad Strony zobowiązane są zamieścić
w protokole odbioru sporządzonym w dniu odbioru prac. Usunięcie wad Strony potwierdzają w protokole wad.

- Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, Zamawiający – bez podejmowania dodatkowych czynności prawnych, z mocy zawartej umowy, ma prawo powierzenia ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Poza wypadkiem określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy - w terminie 7 dni od daty stwierdzenia następujących sytuacji:

- nie realizowania przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia;

- rażącego zaniedbania Wykonawcy przy wykonywaniu zobowiązań wynikających 
z umowy, tj. w przypadku:

- wykonywania prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,

- nieprzestrzegania zasad prowadzenia zabiegu umożliwiającego osiągnięcie założonego celu ochronnego, bądź ochrony występujących osobliwości przyrodniczych,

- niszczenia surowca drzewnego przez niewłaściwą obróbkę.

- Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej.

- W przypadku określonym w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy w zakresie potwierdzonym protokołem odbioru.

§ 8

W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę w stosunku do terminu określonego w zleceniu szczegółowym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości usług określonych w zleceniu szczegółowym za każdy dzień opóźnienia.

§ 9

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wzór „Zlecenie”;

- Załącznik nr 2 – Wzór „Protokół odbioru częściowego/końcowego”;

- Załącznik nr 3 – Wzór „Protokół wad”;

- Załącznik nr 4 – Stawki jednostkowe do rozliczenia należności za wykonane i odebrane prace.

- Załącznik nr 5 – mapa dojazdu do oddz. ………

§ 13

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

| ................................................ |  | ................................................ |
| --- | --- | --- |
| Osoba sporządzająca umowę |  | Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego |

| ................................................ |  | ................................................ |
| --- | --- | --- |
| WYKONAWCA |  | ZAMAWIAJĄCY |

Zał. nr 1 do umowy nr …/2016

ZLECENIE NR .....

na wykonanie prac do umowy nr .........   w obwodzie ochronnym .............................

Zamawiający:	....................................................

Wykonawca:	....................................................

Dział pracy:	....................................................

| Lp. | Wyszczególnienie zleconych do wykonania prac | Kategoria cięć Rodzaj prac | Lokalizacja |  | Jedn. miary | Ilość jedn. | Stawka [zł] | Wartość prac [zł] | Termin wykonania prac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr poz. Planu | Oddz. pododdz. |  |  |  |  |  |

Sprawdzono po względem		Zamawiający:				Wykonawca:

merytorycznym:

.................................			.................................			................................

(data i podpis)				          (data i podpis)				              (data i podpis)

Zał. nr 2 do umowy nr …/2016

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO*

prac wykonanych na rzecz Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

obwodu ochronnego ...................... w okresie od .............. do ..............

| Lp. | Opis wykonanych prac | Oddz. pododdz. | Poz. planu | Jedn. miary | Ilość jedn. | Strefa | Stawka [zł] | Wartość prac [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Stwierdzam nie * wykonanie wyszczególnionych prac

w niniejszym protokole i nie * wnoszę zastrzeżeń, 
do jakości ich wykonania																															......................................................

(podpis Wykonawcy)

Konserwator obwodu ochronnego	Sprawdzono pod względem merytorycznym

..........................................................................			………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do umowy nr …/2016

PROTOKÓŁ WAD

w wykonaniu prac z dnia .............. do zlecenia nr ........ z dnia.............. do umowy nr ...........

| Lp. | Rodzaj wady | Termin na usunięcie wady |
| --- | --- | --- |

Wykonawca							Zamawiający:

.....................................................  				......................................................

(data i podpis)							    (data i podpis)

Zał. nr 4 do umowy nr …/2016

Stawki jednostkowe do rozliczenia należności za wykonane i odebrane prace z zakresu:

Pozyskanie i zrywka drewna

| Sortyment | Jednostka miary | Oferowana cena w zł /brutto/ |
| --- | --- | --- |
| Numer zadania Surowiec średniowymiarowy | m3 | Cena z przetargu …………………. |

Wykonawca:							Zamawiający:

.........................................................			…………………………………………